Прокурором Шалинского района проведена проверка на объекте, возведенного в рамках нацпроекта «Образование»

Во исполнение поручения прокурора республики Арсана Адаева прокурором района Рамзаном Темишевым проведена выездная проверка при строительстве общеобразовательной школы на 720 мест г. Шали Шалинского района в рамках национального проекта «Образование».

Надзорным мероприятием установлены обстоятельства, свидетельствующие об отставании от намеченного срока выполнения работ.

Так, не завершены работы по монтажу вентиляции, отопления и канализации, по внутренней отделке, предусмотренные графиком в декабре 2022 года.

В этой связи руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Последний предупрежден об ответственности в случае нарушения закона.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                              Р.А. Темишев